AgroBanana

Engenharia de Software – Católica SC

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Título do Projeto | AgroBanana — Sistema Web de Apoio à Decisão para Gestão e Monitoramento de Bananais |
| Linha de Projeto (Direction) | Web |
| Autor | Erick Andrei Demathé |
| Data da Proposta | 22/06/2026 |
| Versão | 1.0 |

# Sumário

Sumário	1

1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)	1

1.1 Contexto e Problema	1

1.2 Origem da Demanda e Evidências	1

Contexto Acadêmico e Técnico	1

Evidência de Interesse	1

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)	1

Comparação Detalhada	1

Diferencial do Projeto	1

1.4 Público-Alvo	1

1.5 Objetivos do Projeto	1

Objetivo Geral	1

Objetivos Específicos	1

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)	1

2. Engenharia de Requisitos	1

2.1 Personas	1

Persona 1 — João, o Produtor de Médio Porte	1

Persona 2 — Carla, a Técnica Agrícola	1

Persona 3 — Pedro, o Produtor Iniciante	1

2.2 Casos de Uso Principais	1

2.3 Requisitos Funcionais (RF)	1

2.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)	1

2.5 Regras de Negócio	1

2.6 Fora do Escopo	1

3. Fluxos e Comportamento do Sistema	1

3.1 Fluxo Principal do Usuário	1

3.2 Fluxos Alternativos	1

4. Mockups e Experiência do Usuário (UX)	1

4.1 Fluxo de Navegação	1

4.2 Wireframes das Telas Principais	1

Tela 1 — Dashboard da Propriedade	1

Tela 2 — Detalhe do Talhão	1

Tela 3 — Registro de Ocorrência (com Recomendações)	1

4.3 Fluxo de Interação — Registro de Colheita	1

5. Arquitetura do Sistema	1

5.1 Diagrama C4	1

Nível 1 — Contexto	1

Nível 2 — Containers	1

Nível 3 — Componentes (Aplicação Flask)	1

5.2 Modelo de Dados	1

Esquema Relacional	1

5.3 Principais Componentes	1

5.4 Stack Tecnológica	1

6. Segurança e Privacidade	1

6.1 Proteções Implementadas	1

6.2 Privacidade e LGPD	1

7. Planejamento do Projeto	1

8. Referências	1

9. Apêndices	1

Apêndice A — Regras de Alerta Implementadas	1

Apêndice B — Pragas e Doenças com Base de Recomendações	1

Apêndice C — Variedades Suportadas	1

Apêndice D — Repositório do Projeto	1

# 1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)

## 1.1 Contexto e Problema

A bananicultura é uma das atividades agrícolas mais expressivas do Brasil. O país é o quinto maior produtor mundial, com produção anual superior a 6,7 milhões de toneladas e mais de 500 mil produtores, a maioria de pequeno e médio porte (IBGE, 2022). A bananeira é cultivada em todos os estados brasileiros e representa fonte de renda fundamental para agricultores familiares.

Apesar de sua importância econômica, a gestão técnica e financeira das propriedades bananicultoras ainda é feita de forma informal pela maioria dos produtores: anotações em cadernos, planilhas desorganizadas ou simplesmente memória oral. Isso gera consequências diretas:

- Falta de rastreabilidade: o produtor não sabe com precisão qual talhão deu mais lucro, qual teve maior incidência de pragas ou qual manejo foi realizado e quando.

- Decisões tardias: sem alertas automáticos, pragas e doenças evoluem sem intervenção a tempo, e custos crescem sem que o produtor perceba a tendência.

- Ineficiência econômica: sem indicadores como custo por caixa ou produtividade por hectare, é impossível comparar talhões e identificar onde estão as ineficiências.

- Ausência de diagnóstico situacional: o produtor não tem como saber, de forma objetiva, se um talhão está em situação normal, de atenção ou crítica sem análise técnica especializada.

Como o problema é resolvido atualmente:

A maioria dos produtores depende de visitas esporádicas de técnicos agrícolas ou engenheiros agrônomos para obter uma avaliação do estado da lavoura. Entre visitas, o controle é feito manualmente (cadernos, memória) ou não é feito. Software agrícola existente tende a ser genérico, caro ou voltado para grandes propriedades.

Limitações das soluções atuais:

- Ferramentas caras e complexas demais para pequenos produtores.

- Soluções genéricas que não contemplam as especificidades da bananicultura (ciclo da bananeira, pragas específicas como Sigatoka-negra e Mal-do-Panamá, manejo por talhão).

- Ausência de geração automática de diagnóstico e recomendações acionáveis.

## 1.2 Origem da Demanda e Evidências

### Contexto Acadêmico e Técnico

O projeto foi concebido como resposta a um problema real observado na literatura técnica e em relatos de produtores: a lacuna entre o conhecimento agronômico disponível e a capacidade do pequeno produtor de aplicá-lo no dia a dia, sem suporte de ferramentas acessíveis.

### Evidência de Interesse

A demanda por digitalização do campo está documentada em diversas fontes:

- Relatórios da Embrapa Mandioca e Fruticultura apontam a Sigatoka-negra como a principal causa de perdas na bananicultura, com prejuízos estimados de 30–50% da produção quando não há monitoramento adequado.

- Levantamentos do SENAR e do SEBRAE sobre agricultura digital mostram que menos de 10% dos pequenos produtores rurais utilizam qualquer ferramenta digital para gestão da propriedade.

- A Política Nacional de Agricultura Digital (Decreto nº 10.329/2020) reconhece a necessidade de democratizar ferramentas de gestão para o produtor rural.

## 1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

| Solução | Público-alvo | Funcionalidades Principais | Limitações |
| --- | --- | --- | --- |
| AgroNote | Produtores rurais em geral | Caderno digital de campo, tarefas | Sem indicadores, sem alertas, sem diagnóstico |
| Aegro | Médios e grandes produtores | ERP rural completo, financeiro, estoque | Caro, complexo, não especializado em banana |
| Agrotools | Grandes empresas do agro | Monitoramento remoto via satélite | Inacessível para pequenos produtores, sem gestão de talhão |
| Planilha Excel/Google | Qualquer produtor | Livre, familiar | Sem automação, sem alertas, sem diagnóstico integrado |
| Embrapa Campo Futuro | Produtores em geral | Comparativo econômico de safras | Não oferece gestão contínua, sem módulo de pragas |

### Comparação Detalhada

| Critério | AgroNote | Aegro | Planilha | AgroBanana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especializado em banana | Não | Não | Não | Sim |
| Alertas automáticos por regras | Não | Parcial | Não | Sim (8 regras) |
| Diagnóstico situacional | Não | Não | Não | Sim (normal/atenção/crítico) |
| Recomendações acionáveis | Não | Não | Não | Sim (priorizadas) |
| Custo acessível | Sim | Não | Sim | Sim (gratuito) |
| Gestão por talhão | Básico | Sim | Manual | Sim |
| Base de pragas/doenças integrada | Não | Não | Não | Sim (10 pragas/doenças) |

### Diferencial do Projeto

O AgroBanana preenche uma lacuna específica: não existe solução acessível, especializada em bananicultura, que combine gestão de talhões, alertas automáticos baseados em regras agronômicas e diagnóstico situacional com recomendações acionáveis. O sistema foi projetado para o produtor que não tem formação técnica em agronomia mas precisa tomar decisões informadas no dia a dia.

## 1.4 Público-Alvo

Perfil primário: Produtor rural de banana de pequeno e médio porte com pelo menos uma propriedade e múltiplos talhões. Pode ter entre 30 e 60 anos, com nível básico a intermediário de familiaridade com tecnologia (uso de smartphone e aplicativos simples).

Perfil secundário: Técnico agrícola ou engenheiro agrônomo que acompanha múltiplos produtores e quer registrar ocorrências e monitorar propriedades de forma centralizada.

Contexto de uso: O sistema é acessado via navegador web, principalmente em computador ou tablet na sede da propriedade ou no escritório. O usuário registra dados após as atividades de campo (ao final do dia ou da semana) e consulta o dashboard para orientar as decisões da próxima semana.

Nível de conhecimento técnico esperado: Básico. O sistema não exige conhecimento de agronomia para uso — as recomendações são geradas automaticamente com base nos dados inseridos.

## 1.5 Objetivos do Projeto

### Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web de apoio à decisão para gestores de bananais, capaz de transformar dados operacionais de campo (manejos, colheitas, custos, pragas) em indicadores, alertas e diagnósticos que orientem decisões agronômicas e econômicas com base em regras técnicas.

### Objetivos Específicos

- Implementar módulo de cadastro de propriedades e talhões com suporte a múltiplas variedades de banana.

- Implementar módulos de registro de manejos, ocorrências fitossanitárias, colheitas e custos por talhão.

- Calcular automaticamente indicadores econômicos e agronômicos: produtividade (cx/ha e kg/ha), custo/ha, custo/caixa e lucro estimado.

- Implementar engine de alertas automáticos com 8 regras agronômicas (manejo atrasado, pragas recorrentes, prejuízo estimado, queda de produtividade, entre outras).

- Implementar sistema de diagnóstico por pontuação ponderada que classifica cada talhão como Normal, Atenção ou Crítico com justificativas detalhadas.

- Gerar recomendações acionáveis priorizadas por urgência para orientar as decisões do produtor.

- Prover autenticação segura com suporte a múltiplos usuários e recuperação de senha por e-mail.

## 1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Tempo de resposta da aplicação | < 500 ms para 95% das requisições |
| Cobertura dos modelos de dados | Todos os módulos com persistência funcional |
| Regras de alerta implementadas | 8 regras ativas e testadas |
| Variedades de banana suportadas | 16 variedades cadastradas |
| Pragas/doenças com recomendações | 10 pragas/doenças com recomendações por severidade |
| Diagnóstico situacional | Classificação automática em 3 níveis: Normal, Atenção, Crítico |
| Segurança da autenticação | Hash de senha com Werkzeug (bcrypt), token de reset com expiração |

# 2. Engenharia de Requisitos

## 2.1 Personas

### Persona 1 — João, o Produtor de Médio Porte

- Idade: 47 anos

- Contexto: Proprietário de 3 propriedades no interior de Santa Catarina, com cerca de 15 ha cultivados com banana Prata e Nanica.

- Objetivos: Saber quais talhões estão dando mais lucro, antecipar problemas fitossanitários antes que causem perdas grandes.

- Dificuldades: Não tem tempo para fazer contas detalhadas; esquece datas de manejos; descobre pragas tarde demais.

### Persona 2 — Carla, a Técnica Agrícola

- Idade: 34 anos

- Contexto: Técnica de campo que assessora 8 produtores na região. Visita cada um a cada 15–30 dias.

- Objetivos: Acompanhar o histórico de cada propriedade entre visitas e orientar os produtores com dados concretos.

- Dificuldades: Cada produtor guarda informações de jeito diferente; difícil saber o que aconteceu desde a última visita.

### Persona 3 — Pedro, o Produtor Iniciante

- Idade: 28 anos

- Contexto: Herdou 5 ha do pai e está começando na bananicultura. Tem bom domínio de celular e internet.

- Objetivos: Aprender a gestionar a propriedade e evitar os erros mais comuns.

- Dificuldades: Não tem experiência agronômica; não sabe reconhecer pragas nem quando intervir.

## 2.2 Casos de Uso Principais

- Autenticação: Cadastro, login, logout e recuperação de senha por e-mail com token temporário.

- Gestão de Propriedades: Cadastrar, editar e remover propriedades com nome, localização e área total.

- Gestão de Talhões: Cadastrar talhões vinculados a uma propriedade, com área, variedades, data de plantio.

- Registro de Manejos: Registrar atividades de campo por talhão (tipo de manejo, data, descrição).

- Registro de Ocorrências: Registrar pragas e doenças com tipo, severidade (Leve/Moderada/Grave), área afetada e tratamento.

- Registro de Colheitas: Registrar colheitas com data, quantidade de caixas, peso e valor recebido.

- Registro de Custos: Registrar custos por categoria (insumos, mão de obra, equipamentos etc.).

- Consultar Dashboard: Visualizar indicadores consolidados, alertas ativos e diagnóstico situacional da propriedade.

- Consultar Diagnóstico: Ver classificação de cada talhão (Normal/Atenção/Crítico) com motivos detalhados.

- Consultar Recomendações: Ver lista priorizada de ações recomendadas com base nos dados registrados.

- Gerar Relatórios: Acessar relatório completo por talhão com histórico, indicadores e gráficos.

## 2.3 Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta com nome, e-mail e senha. |
| RF02 | O sistema deve permitir que o usuário realize login com e-mail e senha. |
| RF03 | O sistema deve permitir que o usuário recupere a senha via link enviado por e-mail. |
| RF04 | O sistema deve permitir que o usuário cadastre uma ou mais propriedades com nome, localização e área total. |
| RF05 | O sistema deve permitir que o usuário cadastre talhões por propriedade, informando área, variedade(s) e data de plantio. |
| RF06 | O sistema deve permitir que o usuário registre manejos por talhão com data e tipo de atividade. |
| RF07 | O sistema deve permitir que o usuário registre ocorrências de pragas e doenças por talhão com tipo, nome, severidade, área afetada e tratamento. |
| RF08 | O sistema deve permitir que o usuário registre colheitas por talhão com data, quantidade de caixas, peso total e valor recebido. |
| RF09 | O sistema deve permitir que o usuário registre custos por talhão com data, categoria e valor. |
| RF10 | O sistema deve calcular automaticamente indicadores por talhão: produtividade (cx/ha e kg/ha), custo/ha, custo/caixa e lucro estimado. |
| RF11 | O sistema deve gerar alertas automáticos com base em 8 regras agronômicas definidas. |
| RF12 | O sistema deve classificar cada talhão com diagnóstico situacional (Normal, Atenção ou Crítico) com justificativas. |
| RF13 | O sistema deve gerar recomendações acionáveis priorizadas (urgente, alta, média) para cada talhão. |
| RF14 | O sistema deve exibir um dashboard com visão consolidada de indicadores, alertas e diagnóstico da propriedade. |
| RF15 | O sistema deve exibir recomendações de tratamento por praga/doença e severidade ao registrar uma ocorrência. |
| RF16 | O sistema deve permitir que o usuário visualize histórico de produção e custos por mês em formato gráfico. |
| RF17 | O sistema deve exibir ranking dos talhões por produtividade e ranking das pragas mais recorrentes. |

## 2.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RNF01 | O sistema deve responder às requisições em menos de 500 ms em condições normais de carga. |
| RNF02 | O sistema deve utilizar hash de senha com salt via Werkzeug (PBKDF2-SHA256) — nunca armazenar senhas em texto plano. |
| RNF03 | O sistema deve proteger todas as rotas autenticadas com verificação de sessão via Flask-Login. |
| RNF04 | Tokens de recuperação de senha devem ter expiração configurável (padrão: 1 hora). |
| RNF05 | O sistema deve ser responsivo e funcional em telas de desktop, tablet e smartphone. |
| RNF06 | O sistema deve isolar os dados por usuário — um usuário não pode acessar propriedades de outro. |
| RNF07 | O banco de dados deve ser gerenciado via migrations (Flask-Migrate/Alembic) para evolução controlada do schema. |
| RNF08 | O sistema deve utilizar o padrão MVC com separação clara entre modelos, rotas e templates. |

## 2.5 Regras de Negócio

| ID | Regra |
| --- | --- |
| RN01 | Somente usuários autenticados podem acessar qualquer módulo além do login e cadastro. |
| RN02 | Um usuário só pode visualizar e editar propriedades vinculadas à sua conta. |
| RN03 | Talhões só podem existir vinculados a uma propriedade. Ao excluir uma propriedade, todos os seus talhões e registros são excluídos em cascata. |
| RN04 | A classificação diagnóstica usa sistema de pontuação ponderada: produtividade crítica (+2 pts), custo alto (+2 pts), ocorrência grave (+2 pts), prejuízo (+2 pts); pontuação ≥ 4 = Crítico, ≥ 2 = Atenção, < 2 = Normal. |
| RN05 | Um talhão é alertado como “sem manejo” após 30 dias (atenção) ou 60 dias (crítico) sem registro. |
| RN06 | A previsão de colheita é gerada automaticamente quando se passam 270 dias (9 meses) desde a última colheita registrada. |
| RN07 | Alta incidência de pragas é configurada como ≥ 3 ocorrências nos últimos 30 dias. |
| RN08 | Queda de produtividade é alertada quando a última colheita está abaixo de 80% da média das colheitas anteriores. |

## 2.6 Fora do Escopo

- Integração com sensores IoT ou estações meteorológicas.

- Módulo de comunicação entre produtores ou marketplace.

- Aplicativo nativo para iOS ou Android (apenas web responsiva).

- Integração com ERPs externos ou sistemas de notas fiscais.

- Georreferenciamento e mapas de talhões.

- Módulo de compras de insumos ou negociação de preços.

- Inteligência Artificial preditiva (o sistema usa regras explícitas, não modelos de ML).

# 3. Fluxos e Comportamento do Sistema

## 3.1 Fluxo Principal do Usuário

[Acesso] → [Login / Cadastro]
              ↓
         [Dashboard da Propriedade]
              ↓
    ┌─────────────────────────────┐
    │   Alertas Ativos            │
    │   Diagnóstico por Talhão    │
    │   Indicadores Consolidados  │
    └─────────────────────────────┘
              ↓
    [Selecionar Talhão]
              ↓
    ┌──────────────────────────────────────┐
    │  Registrar Manejo                    │
    │  Registrar Ocorrência (+ Recomend.)  │
    │  Registrar Colheita                  │
    │  Registrar Custo                     │
    └──────────────────────────────────────┘
              ↓
    [Atualização Automática de Indicadores]
              ↓
    [Novo Diagnóstico e Alertas Calculados]

O fluxo principal parte do login, leva ao dashboard da propriedade — que já apresenta o estado atual com alertas e diagnósticos — e permite navegar para qualquer talhão para registrar dados ou consultar o histórico.

## 3.2 Fluxos Alternativos

Recuperação de Senha:

[Login] → [Esqueci minha senha]
               ↓
         [Informa e-mail]
               ↓
         [Token enviado por e-mail (validade: 1h)]
               ↓
         [Acessa link] → [Nova Senha]
               ↓
         [Redireciona para Login]

Ocorrência com Recomendação:

[Registrar Ocorrência]
         ↓
[Sistema identifica praga/doença e severidade]
         ↓
[Exibe automaticamente recomendações de tratamento]
         ↓
[Produtor consulta e registra o tratamento aplicado]

Alerta Crítico:

[Dados registrados disparam regra agronômica]
         ↓
[Alerta do tipo "danger" gerado para o talhão]
         ↓
[Aparece em destaque no Dashboard]
         ↓
[Recomendação de prioridade "urgente" gerada]

# 4. Mockups e Experiência do Usuário (UX)

## 4.1 Fluxo de Navegação

[Login]
   └─→ [Dashboard da Propriedade]
             ├─→ [Lista de Propriedades] → [Nova Propriedade]
             ├─→ [Talhão: Detalhe]
             │       ├─→ [Manejos] → [Novo Manejo]
             │       ├─→ [Ocorrências] → [Nova Ocorrência + Recomendações]
             │       ├─→ [Colheitas] → [Nova Colheita]
             │       ├─→ [Custos] → [Novo Custo]
             │       └─→ [Diagnóstico do Talhão]
             ├─→ [Relatórios]
             └─→ [Configurações da Conta]

## 4.2 Wireframes das Telas Principais

### Tela 1 — Dashboard da Propriedade

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  AgroBanana          [Propriedade: Fazenda Esperança ▼]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ALERTAS ATIVOS                                          │
│  ⚠ Talhão A — sem manejo há 45 dias          [warning]   │
│  🐛 Talhão B — 4 ocorrências em 30 dias       [danger]   │
│  📉 Talhão C — queda de 25% na produção       [warning]   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  INDICADORES DA PROPRIEDADE                              │
│  Total Caixas: 1.240 cx   Receita: R$ 18.600             │
│  Custo Total: R$ 12.800   Lucro: R$ 5.800                │
│  Produtividade média: 147 cx/ha                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  DIAGNÓSTICO POR TALHÃO                                  │
│  ● Talhão A  [Atenção]   │  ● Talhão D  [Normal]         │
│  ● Talhão B  [Crítico]   │  ● Talhão E  [Normal]         │
│  ● Talhão C  [Atenção]   │                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  RECOMENDAÇÕES PRIORIZADAS                               │
│  🔴 URGENTE: Intervenção no Talhão B — situação crítica  │
│  🟠 ALTA: Realizar manejo no Talhão A (45 dias sem)      │
│  🟡 MÉDIA: Monitorar pragas no Talhão C                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### Tela 2 — Detalhe do Talhão

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Talhão B — Setor Norte    [Atenção ⚠]    [Editar]     │
│  Área: 3,5 ha | Variedade: Nanica | Plantio: 03/2024   │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│  INDICADORES DO TALHÃO                                  │
│  Produtividade: 98 cx/ha   Custo/caixa: R$ 14,20        │
│  Receita: R$ 6.200         Custo: R$ 5.800              │
│  Lucro estimado: R$ 400    Colheitas: 3                 │
├──────────┬───────────┬─────────────┬──────────────────┤
│  Manejos │ Ocorrênc. │  Colheitas  │  Custos           │
│  [+ Novo]│  [+ Nova] │  [+ Nova]   │  [+ Novo]         │
├──────────┴───────────┴─────────────┴──────────────────┤
│  DIAGNÓSTICO DETALHADO                                  │
│  ✅ Custo por caixa adequado: R$ 14,20                  │
│  ⚠ Produtividade intermediária: 98 cx/ha                │
│  ❌ 4 ocorrências de pragas nos últimos 30 dias          │
│  ⚠ Sem manejo há 45 dias                                │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│  HISTÓRICO (gráfico de barras)                          │
│  Produção mensal ▓▓▓▒▒▓▓▒                               │
│  Custos mensais  ▒▒▒▒▒▒▓▒                               │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

### Tela 3 — Registro de Ocorrência (com Recomendações)

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Nova Ocorrência — Talhão B                             │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Tipo:        [Doença ▼]                                │
│  Nome:        [Sigatoka-negra ▼]                        │
│  Data:        [____/____/______]                        │
│  Severidade:  [Leve] [Moderada ●] [Grave]               │
│  Área afetada: [____] ha                                │
│  Tratamento aplicado: [__________________________]      │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│  💡 RECOMENDAÇÕES PARA SIGATOKA-NEGRA — MODERADA         │
│  Agente: Fungo Mycosphaerella fijiensis                  │
│  • Aplicar fungicida sistêmico (propiconazol) em        │
│    alternância com protetores.                          │
│  • Realizar desfolha completa das folhas muito afet.    │
│  • Melhorar drenagem e espaçamento entre plantas.        │
│  • Reavaliar em 15 dias e repetir se necessário.         │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    [Cancelar]  [Salvar Ocorrência]      │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.3 Fluxo de Interação — Registro de Colheita

- Usuário acessa o talhão desejado no dashboard.

- Clica em “Nova Colheita” na aba de colheitas.

- Preenche: data, quantidade de caixas, peso estimado por caixa e valor recebido por caixa.

- Salva. O sistema recalcula automaticamente: receita total, produtividade (cx/ha), custo/caixa e lucro estimado.

- O diagnóstico e os alertas são atualizados imediatamente na próxima visualização do dashboard.

# 5. Arquitetura do Sistema

## 5.1 Diagrama C4

### Nível 1 — Contexto

┌─────────────────────────┐
                        │                          │
   [Produtor Rural] ───▶│      AgroBanana          │◀─── [Técnico Agrícola]
                        │  (Sistema Web de Apoio   │
   [Engenheiro       ──▶│   à Decisão)             │
    Agrônomo]           │                          │
                        └────────────┬─────────────┘
                                     │
                              ┌──────▼──────┐
                              │  Servidor   │
                              │  de E-mail  │
                              │  (SMTP)     │
                              └─────────────┘

O AgroBanana é um sistema web acessado por navegador. Interage com um servidor de e-mail externo apenas para envio de tokens de recuperação de senha. Não há integrações com sistemas externos além disso.

### Nível 2 — Containers

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        AgroBanana                            │
│                                                                │
│   [Navegador Web]                                             │
│   HTML + Jinja2 + Bootstrap 5 + Chart.js                      │
│          │ HTTP/HTTPS                                         │
│          ▼                                                    │
│   [Aplicação Flask (Python)]                                  │
│   Rotas MVC / Services / Models                               │
│          │ SQLAlchemy ORM                                     │
│          ▼                                                    │
│   [Banco de Dados SQLite / PostgreSQL]                        │
│   Esquema relacional gerenciado por Alembic Migrations        │
│                                                                │
│          │ Flask-Mail + SMTP                                  │
│          ▼                                                    │
│   [Servidor SMTP Externo]                                     │
│   Envio de e-mails (reset de senha)                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Nível 3 — Componentes (Aplicação Flask)

app/
├── routes/          ← Controllers (HTTP handlers)
│   ├── auth.py         Login, cadastro, reset de senha
│   ├── propriedades.py CRUD de propriedades
│   ├── talhoes.py      CRUD de talhões e variedades
│   ├── manejos.py      CRUD de manejos
│   ├── ocorrencias.py  CRUD de ocorrências + recomendações
│   ├── colheitas.py    CRUD de colheitas
│   ├── custos.py       CRUD de custos
│   ├── dashboard.py    Dashboard consolidado
│   └── relatorios.py   Relatórios por talhão
│
├── models/          ← Entidades ORM (SQLAlchemy)
│   ├── usuario.py      Autenticação, hash de senha, token reset
│   ├── propriedade.py  Dados da propriedade rural
│   ├── talhao.py       Talhão com variedades múltiplas
│   ├── manejo.py       Registro de manejos
│   ├── ocorrencia.py   Pragas/doenças com recomendações embutidas
│   ├── colheita.py     Colheitas e receita
│   └── custo.py        Custos por categoria
│
└── services/        ← Regras de negócio e lógica agronômica
    ├── indicadores.py  Cálculo de KPIs por talhão e propriedade
    ├── alertas.py      Engine de alertas (8 regras)
    └── diagnostico.py  Classificação situacional + recomendações

## 5.2 Modelo de Dados

### Esquema Relacional

usuarios
  id (PK)
  nome
  email (unique)
  senha_hash
  created_at
 
propriedades
  id (PK)
  usuario_id (FK → usuarios.id)
  nome
  localizacao
  area_total_ha
  produtor_nome
  created_at
 
talhoes
  id (PK)
  propriedade_id (FK → propriedades.id)
  nome
  area_ha
  data_plantio
  created_at
 
talhao_variedades
  id (PK)
  talhao_id (FK → talhoes.id)
  variedade
 
manejos
  id (PK)
  talhao_id (FK → talhoes.id)
  tipo_manejo
  data_manejo
  descricao
  created_at
 
ocorrencias
  id (PK)
  talhao_id (FK → talhoes.id)
  tipo             (Praga | Doença)
  nome
  data_ocorrencia
  severidade       (Leve | Moderada | Grave)
  area_afetada_ha
  tratamento_aplicado
  created_at
 
colheitas
  id (PK)
  talhao_id (FK → talhoes.id)
  data_colheita
  quantidade_caixas
  peso_por_caixa_kg
  valor_caixa
  created_at
  [peso_total: calculado]
  [receita_total: calculada]
 
custos
  id (PK)
  talhao_id (FK → talhoes.id)
  data_custo
  categoria
  descricao
  valor
  created_at

Relações de exclusão em cascata: propriedade → talhoes → (manejos, ocorrencias, colheitas, custos, talhao_variedades)

## 5.3 Principais Componentes

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Engine de Alertas (services/alertas.py) | Avalia 8 regras agronômicas sobre os dados de cada talhão e gera alertas classificados por severidade (danger/warning/info). |
| Engine de Diagnóstico (services/diagnostico.py) | Sistema de pontuação ponderada que classifica talhões em Normal, Atenção ou Crítico com motivos e recomendações priorizadas. |
| Módulo de Indicadores (services/indicadores.py) | Calcula todos os KPIs econômicos e agronômicos a partir dos dados brutos: produtividade, custo/caixa, lucro, histórico mensal, ranking de talhões. |
| Base de Recomendações (models/ocorrencia.py) | Dicionário técnico com recomendações de tratamento para 10 pragas/doenças, em 3 níveis de severidade, baseado em literatura agronômica. |
| Autenticação (models/usuario.py, routes/auth.py) | Login com hash seguro, sessão via Flask-Login e recuperação de senha com token temporário assinado. |

## 5.4 Stack Tecnológica

| Tecnologia | Versão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | Linguagem principal com ampla biblioteca para aplicações web e processamento de dados. |
| Flask | 3.x | Microframework leve, ideal para projetos acadêmicos com controle total da estrutura. Curva de aprendizado adequada ao TCC. |
| SQLAlchemy | 2.x | ORM maduro que abstrai o banco de dados e permite migrar de SQLite (desenvolvimento) para PostgreSQL (produção) sem alteração de código. |
| Flask-Migrate (Alembic) | 4.x | Gerencia evoluções do schema de forma controlada e rastreável via migrations. |
| Flask-Login | 0.6+ | Gerência de sessão e proteção de rotas autenticadas de forma simples e segura. |
| Werkzeug | 3.x | Hash de senha com PBKDF2-SHA256 e salt — padrão de segurança recomendado. |
| itsdangerous | 2.x | Geração e validação de tokens assinados com expiração para reset de senha. |
| Jinja2 | 3.x | Sistema de templates integrado ao Flask, permite renderização server-side sem dependência de frameworks JavaScript. |
| Bootstrap 5 | 5.3 | Framework CSS responsivo com componentes prontos (alertas, badges, cards) que aceleram o desenvolvimento da interface. |
| Chart.js | 4.x | Biblioteca JavaScript para gráficos de histórico de produção e custos. |
| SQLite | built-in | Banco de dados para desenvolvimento. Sem dependência de infraestrutura adicional. |

# 6. Segurança e Privacidade

## 6.1 Proteções Implementadas

| Ameaça (OWASP) | Medida Adotada |
| --- | --- |
| Injeção (A01) | Todas as queries usam SQLAlchemy ORM com parâmetros vinculados — sem SQL dinâmico. |
| Autenticação Quebrada (A07) | Hash de senha com PBKDF2-SHA256 + salt via Werkzeug. Tokens de reset com expiração de 1 hora. |
| Controle de Acesso (A01) | Decorator @login_required em todas as rotas protegidas. Verificação de propriedade por usuario_id em cada query. |
| XSS (A03) | Jinja2 escapa automaticamente a saída de variáveis em templates. |
| CSRF | Flask-WTF com validação de token CSRF nos formulários. |
| Exposição de Dados | Senhas nunca armazenadas em texto plano. Tokens de reset não são reutilizáveis. |

## 6.2 Privacidade e LGPD

Dados coletados:

- Nome e e-mail do usuário (obrigatórios para autenticação).

- Dados operacionais da propriedade (inseridos voluntariamente pelo produtor).

Armazenamento:

- Dados armazenados em banco de dados local (SQLite em desenvolvimento, PostgreSQL em produção).

- Senhas armazenadas apenas como hash irreversível.

Direitos do titular:

- O usuário pode excluir sua conta e todos os dados associados a qualquer momento.

- Exclusão em cascata garante que ao remover propriedades, todos os dados vinculados são removidos.

Compartilhamento:

- Nenhum dado é compartilhado com terceiros.

- O único sistema externo é o servidor SMTP para envio do link de reset de senha.

# 7. Planejamento do Projeto

| Marco | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| M1 | Setup do ambiente, modelagem do banco de dados, estrutura Flask inicial | Concluído |
| M2 | Módulos de autenticação (login, cadastro, reset de senha) | Concluído |
| M3 | CRUD de propriedades e talhões com suporte a múltiplas variedades | Concluído |
| M4 | Módulos de registro: manejos, ocorrências, colheitas, custos | Concluído |
| M5 | Engine de indicadores (produtividade, custo/caixa, lucro estimado) | Concluído |
| M6 | Engine de alertas com 8 regras agronômicas | Concluído |
| M7 | Sistema de diagnóstico situacional e recomendações priorizadas | Concluído |
| M8 | Base de recomendações técnicas por praga/doença e severidade | Concluído |
| M9 | Dashboard consolidado e relatórios por talhão | Concluído |
| M10 | Testes, refinamentos de UX, documentação e entrega do TCC | Em andamento |

# 8. Referências

- IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM) 2022. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022.

- EMBRAPA Mandioca e Fruticultura. A cultura da bananeira. Cruz das Almas, BA: Embrapa, 2021.

- GASPAROTTO, L.; PEREIRA, J. C. R. (Eds.). Doenças da bananeira. Brasília: Embrapa, 2006.

- Flask Documentation. Welcome to Flask. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/

- SQLAlchemy Documentation. SQLAlchemy ORM. Disponível em: https://docs.sqlalchemy.org/

- OWASP Foundation. OWASP Top Ten. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/

- Brasil. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Brasília, 2018.

- Brasil. Política Nacional de Agricultura Digital — Decreto nº 10.329/2020. Brasília, 2020.

- Bootstrap. Bootstrap 5 Documentation. Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.3/

- Chart.js. Chart.js Documentation. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/

# 9. Apêndices

## Apêndice A — Regras de Alerta Implementadas

| # | Regra | Tipo | Condição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manejo atrasado | warning | Sem manejo há mais de 30 dias |
| 2 | Manejo crítico | danger | Sem manejo há mais de 60 dias |
| 3 | Alta incidência de pragas | danger | ≥ 3 ocorrências nos últimos 30 dias |
| 4 | Ocorrência grave recente | danger | Ocorrência “Grave” nos últimos 60 dias |
| 5 | Custo elevado | warning | Custo total > R$ 5.000 |
| 6 | Reincidência de praga/doença | info | Mesmo agente ocorreu > 1 vez |
| 7 | Colheita prevista | info | ≥ 270 dias desde a última colheita |
| 8 | Prejuízo estimado | danger | Receita < Custo total |
| 9 | Queda de produtividade | warning | Última colheita < 80% da média anterior |

## Apêndice B — Pragas e Doenças com Base de Recomendações

| # | Nome | Tipo | Agente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sigatoka-negra | Doença | Mycosphaerella fijiensis |
| 2 | Sigatoka-amarela | Doença | Mycosphaerella musicola |
| 3 | Mal-do-Panamá | Doença | Fusarium oxysporum f. sp. cubense |
| 4 | Moko | Doença | Ralstonia solanacearum (Raça 2) |
| 5 | Broca-do-rizoma | Praga | Cosmopolites sordidus |
| 6 | Trips | Praga | Frankliniella parvula |
| 7 | Pulgão | Praga | Pentalonia nigronervosa |
| 8 | Ácaro | Praga | Tetranychus urticae / Aceria guerreronis |
| 9 | Nematoides | Praga | Radopholus similis / Meloidogyne spp. |
| 10 | Antracnose | Doença | Colletotrichum musae |

## Apêndice C — Variedades Suportadas

Prata, Prata-Anã, Pacovan, Nanica, Nanicão, Grand Naine, Cavendish, Banana Maçã, Banana Figo, Banana D’Angola, Banana Terra, BRS Platina, FHIA-18, Tropical, Garantida, Outras.

## Apêndice D — Repositório do Projeto

O código-fonte está disponível no repositório GitHub do projeto (acesso privado durante desenvolvimento do TCC).